PLAN DE TESTARE

Cuprins

Introducere
Planul de testare a fost creat pentru a comunica membrilor echipei abordarea de testare. Include obiectivele, domeniul de aplicare, programul, riscurile și abordarea.

  1. Obiective
Compania NNN dorește sa achizitioneze servicii pentru creare unui site web care trebuie implementat si testat de compania noastra.
Proiectul este implementat de catre departamentul de developement. Echipa de testare este responsabila pentru testarea produsului

Echipa de testare este responsabilă de testarea produsului și se asigura că produsul satisface nevoile clientilor.

  1. Membrii Echipei
Resource Name	Role
Bărbușiu Bogdan	QA lead
Dămoc Mădălina	Tester

Scop
Faza inițială va include toate cerințele „must have”. Acestea și orice alte cerințe care sunt incluse trebuie să fie toate testate. La sfârșitul fazei 1, un tester trebuie să fie capabil să:
1. Analizeze documentele si cerintele
2. Creeze teste manuale
3. Creeze teste automate - optional
4. Execute testele manuale si sa completeze statusul (Pass/Fail/Blocked)
5. Raporteze defectele gasite
6. Completeze si sa transmita un raport final
7. Lucrul cu Project management tools (Trello/Ghihub projects)

Riscuri
Au fost identificate următoarele riscuri și au fost identificate măsurile adecvate pentru a atenua impactul acestora asupra proiectului. Impactul (sau severitatea) riscului se bazează pe modul în care proiectul ar fi afectat dacă riscul ar fi declanșat. Declanșatorul este momentul sau evenimentul care ar face ca riscul să devină o problemă de rezolvat.

#	Risk	Impact	Trigger	Mitigation Plan
1	Scope Creep – as testers / become more familiar with the tool, they will want more functionality	High	Delays in implementation on date	Each iteration, functionality will be closely monitored. Priorities will be set and discussed by stakeholders. Since the driver is functionality and not time, it may be necessary to push the date out.
2	Modificările aduse funcționalității pot anula testele deja scrise și este posibil să pierdem cazuri de testare deja scrise	High	Pierderea tuturor cazurilor de testare	Exportați datele înainte de orice upgrade
3	Weekly delivery is not possible because the developer works off site	Medium	Product did not get delivered on schedule
4

Abordarea testarii (Test approach)
Proiectul folosește o abordare “Agile-Kanban”.
Tot continutul este adaugat in “To Do” dupa care, in functie de prioritate si activitatea de testare se trece in stadiul “In progress”, “Done”

Testele se creaza bazate pe “Definition of done” atasat fiecarui task
Documentul DoD ar trebui sa contina test case-uri pentru a usura procesul de automatizare
Teste aditionale se pot adauga daca este necesar si in timpul activitatii de “test execution”.

Testarea exploratorie este o etapa importanta, deoarece echipa nu a folosit niciodată acest tip de instrument și va învăța pe măsură ce înaintează proiectul. Testele pentru funcționalitatea planificată vor fi create și adăugate la TCT pe măsură ce se executa testele.

  1. Testarea Automata
Optional se poate folosi Selenium IDE pentru a crea si rula Teste automate dupa ce software-ul este pregatit pentru testare

Tool-uri de testare
Github - project management and bug tracking
GitHub - test results
Selenium IDE - automation
Google Sheets/Microsoft excel - test case management, test status and report
Microsoft Word - bug creation

1. Milestones / Deliverables
  1. Program

Task Name	Start	Finish	Effort	Comments
Test Plan	27/03/2024	27/03/2024	60 min
Review cerinte	01/04/2024	08/04/2024	90 min
Test design si estimari	01/04/2024	08/04/2024	180 min
Creare teste	08/04/2024	11/04/2024	360 min
Executie teste	16/04/2024	04/05/2024	1100 min
Testare exploratorie	16/04/2024	04/05/2024	60 min
Monitorizare si control	27/03/2024	09/05/2024	-	Assignees bogdanbITschool
Activitati de incheiere	08/05/2024	09/05/2024	120 min

  1. Documentele livrate
Deliverable	For	Date / Milestone
Test Plan	Project Manager; QA lead; Test Team	27/03/2024 (TestPlan initial) / 09/05/2024 (TestPlan final)
Test Cases	Project Manager; QA Lead	11/04/2024
Test Results	QA Lead	04/05/2024
Test Status and bug report	QA Lead	04/05/2024
GhitHub project finalized	QA Lead	09/05/2024